#### **TABEL PENELUSURAN AKTIVITAS**

***(ACTIVITY TRACKING TABLE)***

| **Nama Proyek** | **:** | S.O.P Housekeeping |
| --- | --- | --- |
| **Manajer Proyek** | **:** | Gabriel Kenneth Wesley Wallace Kho |
| **Bidang** | **:** |  |

| Dibuat oleh | : |
| --- | --- |
| Tanggal | : |

| **No WBS** | **Deskripsi Aktivitas** | **Jadwal Perencanaan** | | | **Jadwal Aktual** | | | **Jadwal Target** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulai | Selesai | Durasi | Mulai | Selesai | Durasi. | Mulai | Selesai | Durasi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Membuat desain menu utama, HUD (checklist, timer, skor) | 28 September 2025 | 2 Oktober 2025 | 4 Hari | 28 September 2025 | 2 Oktober 2025 | 4 Hari |  |  |  |
| 2.2 | Membuat desain interaksi objek (kasur, sampah, vacuum, kamar mandi) | 3 Oktober 2025 | 8 Oktober 2025 | 5 Hari | 4 Oktober 2025 | 10 Oktober 2025 | 6 Hari |  |  |  |
| 2.3 | Membuat desain report hasil evaluasi | 9 Oktober 2025 | 14 Oktober | 5 Hari |  |  |  | 11 Oktober 2025 | 16 Oktober 2025 | 5 Hari |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |